**1. pielikums**

Cenu aptaujai “Izvērtējums par Rojas un Mērsraga ostu pārvaldības

modeļa maiņu”, identifikācijas Nr. 2023/24

**Tehniskā specifikācija**

Iepirkuma priekšmets ir izpēte par optimālāko Rojas un Mērsraga ostas pārvaldības modeli, t.sk. veicot Rojas un Mērsraga ostu esošā pārvaldības modeļa izvērtējumu, analizēt iespējamos ostu pārvaldības modeļus un izstrādāt ieteikumus/priekšlikumus pārvaldības modeļa ieviešanai un ieviešanas grafiku.

Izvērtējuma mērķis un uzdevumi:

**Mērķis** – veikt visaptverošu pētījumu par esošo Rojas un Mērsraga ostu pārvaldības modeli un sniegt plānu modeļa ieviešanai.

**Uzdevumi:**

1. Esošā pārvaldības modeļa izpēte;
2. Gala ziņojuma sagatavošana par optimālāko Rojas un Mērsraga ostu pārvaldības modeli;
3. Ieteikumu un priekšlikumu izstrādāšana, izstrādājot modeļa maiņas darba plānu ar izpildes termiņiem.

**Izvērtējuma darba posmi, saturs:**

1. Izpildītājs sagatavo visaptverošu izvērtējumu, par pamatu ņemot iepriekšējo piecu gadu datus, par esošo Rojas un Mērsraga ostas pārvaldības modeli, tai skaitā:

1.1. veikt esošā Ostu pārvaldības modeļa izvērtējumu;

1.2. analizēt Ostu darbības virzienus;

1.3. apkopot informāciju par galvenajiem kravu veidiem un apjomiem;

1.4. analizēt Ostu darbības finanšu rādītājus;

1.5. izvērtēt Ostu darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu;

1.6. noteikt iespējamos riskus Ostu darbības turpināšanai esošajā pārvaldības modelī.

1. Balstoties uz esošās situācijas izvērtējuma datiem, Izpildītājs sagatavo gala ziņojumu, kurā analizē Ostu pārvaldes modeļa maiņu:
   1. pārvaldības modelis – pašvaldības kapitālsabiedrība:
      1. veikt pārvaldības modeļa atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu (Valsts pārvaldes iekārtas likums, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums);
      2. izvērtēt pārvaldības modeļa maiņas ietekmi uz Ostu darbības virzieniem, kravu veidiem un apgrozījumu, jaunu pakalpojumu radīšanu un darbības paplašināšanu;
      3. izvērtēt pārvaldības modeļa maiņas ietekmi uz Ostu darbības finanšu rādītājiem;
      4. izvērtēt iespējamo Ostu valdes skaitlisko sastāvu, pārstāvniecību un pienākumus;
      5. izvērtēt pārvaldības modeļa maiņas ietekmi uz pašvaldības budžetu;
      6. pārvaldības modeļa maiņai īstenojamās darbības.
   2. pārvaldības modelis – pašvaldības iestāde:
      1. veikt pārvaldības modeļa atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu (Pašvaldību likums);
      2. izvērtēt pārvaldības modeļa maiņas ietekmi uz Ostu darbības virzieniem, kravu veidiem un apgrozījumu, jaunu pakalpojumu radīšanu un darbības paplašināšanu;
      3. izvērtēt modeļa maiņas ietekmi uz Ostas darbības finanšu rādītājiem;
      4. izvērtēt Ostas pārvaldībai nepieciešamā administratīvā resursa apjomu, štata vietu skaitu, amatu sadalījumu.
      5. izvērtēt pārvaldības modeļa maiņas ietekmi uz pašvaldības budžetu;
      6. 2.2.6. pārvaldības modeļa maiņai īstenojamās darbības.
2. Secinājumu izstrādāšana – noteikt optimālāko Ostu pārvaldības modeli, pamatojoties uz iepriekš veikto izpēti.
3. Ieteikumiem un priekšlikumiem jābūt balstītiem uz atbilstošiem secinājumiem..
4. Ekonomiskie izvērtējumi un lietderības pamatojumi, jebkāda veida datu ieguve un analīze, konsultācijas ar kompetentajām iestādēm, Izpildītājam jāveic patstāvīgi.
5. Saskaņā ar darbu izpildes grafiku, Izpildītājs iesniedz izvērtējumu un gala ziņojumu uz Pasūtītāja norādīto elektronisko pasta adresi.
6. Izvērtējums un gala ziņojums iesniedzams Pasūtītājam elektroniski parakstīts World teksta redaktora formātā, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktos formātos, iegūto informāciju ilustrējot ar grafiskiem attēliem un tabulām. Grafiskie attēli Pasūtītājam nododami elektronisko tabulu datnes formātā.
7. Izvērtējuma un gala ziņojuma saturam jābūt strukturētam, lai saturā tiktu sniegtas atbildes uz visiem tehniskās specifikācijas punktiem.
8. Atsaucēs iekļaujama tikai precīza informācija.
9. Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ievērojot personas datu aizsardzības prasības un nodrošinot konfidencialitātes saistību izpildi.