2. pielikums

Cenu aptaujai “Paziņojums par būvniecību izstrādi elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai

Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/51

tEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Paziņojums par būvniecību izstrādi elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai

Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

- Paziņojums par būvniecību izstrādi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un AS “Sadales tīkls” izdotajām elektroietaišu tehniskajām prasībām.

- Darba uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas līguma parakstīšanas.

- Darba izpildes termiņš 6 (sešu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

- Zemes gabala topogrāfisko plānu pasūta Izpildītājs.

- Ziņot par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt darbu savlaicīgu izpildi.

- Paziņojumu par būvniecību izstrādi ievietot būvniecības informācijas sistēmā BIS, saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, t.sk. saskaņot Talsu novada būvvaldē.

- Pakalpojuma apmaksa notiek pēc Paziņojuma par būvniecību saskaņošanas Talsu novada būvvaldē 10 (desmit) darba dienu laikā un darbu  pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, rēķina iesniegšanas.