1. pielikums

Cenu aptaujai “Talsu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību

kadastrālā uzmērīšana”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/116

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi ir jāveic saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

- Darba uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas līguma parakstīšanas.

- Darba izpildes termiņš ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30.decembrim.

- Materiālus, kas nepieciešami kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, sagādā mērniecības veicējs.

- Ziņot par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt darbu savlaicīgu izpildi.

- Zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā zemes vienībām tiek ierīkoti robežpunktu centri un kupicas.

- Dokumenti, kas apstiprināti Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos, jāiesniedz Talsu novada pašvaldībai 2 (divos) eksemplāros papīra formātā.

- Izstrādātos zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus elektroniski (dwg vai dgn datņu formātā) nosūtīt uz e-pastu: inga.romasko@talsi.lv

- Pakalpojuma apmaksa notiek pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā apstiprināta zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna saņemšanas bez avansa maksājuma 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pabeigto darbu  pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, rēķina iesniegšanas par katru zemes vienību atsevišķi.